РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ			            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ			   РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АUБАН ПИЛТIРI 		                                АДМИНИСТРАЦИЯ

АЙМАUЫНЫY УСТАU-ПАСТАА   		         УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 30.12.2020     № 953 - п

р.п. Усть-Абакан

О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района»

В соответствии с требованиями постановления администрации                            Усть-Абаканского района от 20.09.2013 № 1623-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия», администрация                  Усть-Абаканского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Жилище» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 6. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» в шестом абзаце общий объем финансирования Программы на 2014-2023 годы и финансирование на 2021, 2022, 2023 годы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования (рублей) - 264 805 687,73, в том числе средства:

- федерального бюджета – 167 229 345,23

- республиканского бюджета – 86 526 919,80

- районного бюджета – 11 049 422,70»

2021 год – 2 800 400, из них средства:

- федерального бюджета – 1 603 767,86

- республиканского бюджета – 822 232,14

- районного бюджета – 374 400;

2022 год – 1 572 000, из них средства:

- федерального бюджета – 954 924,41

- республиканского бюджета – 227 075,59

- районного бюджета – 390 000;

2023 год – 1 560 000, из них средства:

- федерального бюджета – 943 099,84

- республиканского бюджета – 226 900,16

- районного бюджета – 390 000»;

1.3. Таблицу раздела 7. «Перечень целевых показателей муниципальной программе»  изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт Подпрограммы «Свой дом» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 5. «Перечень целевых индикаторов» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» общий объем финансирования подпрограммы  на 2014-2023 годы и финансирование на 2021, 2022, 2023 годы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования (рублей) – 21 020 531,25, в том числе средства:

- федерального бюджета – 11 694 790,45

- республиканского бюджета – 5 037 119,10

- районного бюджета – 4 288 621,70»;

2021 год – 2 800 400,00 из них средства:

- федерального бюджета – 1 603 767,86

- республиканского бюджета – 822 232,14

- районного бюджета – 374 400,00

2022 год – 1 572 000 из них средства:

- федерального бюджета – 954 924,41

- республиканского бюджета – 227 075,59

- районного бюджета – 390 000,00

2023 год – 1 560 000,00

- федерального бюджета – 943 099,84

- республиканского бюджета – 226 900,16

- районного бюджета – 390 000,00

1.8. В третьем абзаце раздела 5 «Перечень целевых показателей»

- цифры «16» заменить цифрами «18»;

- дополнить абзац текстом:

« 2023 год – 2 молодые семьи»

1.9. Приложение 1 «Программные мероприятия на 2016-2023 годы» к муниципальной программе «Жилище» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района (Н.А. Потылицына) осуществлять финансирование с учётом внесенных изменений.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района (Т.В. Новикова) организовать исполнение программных мероприятий с учётом внесенных изменений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    И.В. Белоуса - Первого заместителя Главы администрации Усть-Абаканского района.

Глава Усть-Абаканского района                                                                        Е.В. Егорова

Приложение 1

к постановлению администрации

Усть-Абаканского района

от 30.12.2020 № 953 - п

ПАСПОРТ

- муниципальной программы «Жилище»

| Ответственный исполнитель | - Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |
| --- | --- |
| Соисполнители | - Подпрограмма «Свой дом» - Управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района, Органы местного самоуправления поселений; - Подпрограмма «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» - Управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района, Органы местного самоуправления поселений; - Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» - Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района; - Подпрограмма «Обеспечение жильем и инфраструктурой граждан, пострадавших в результате ЧС в Усть-Абаканском районе» - Администрация Усть-Абаканского района; - Подпрограмма «Доступное жилье» - Органы местного самоуправления поселений |
| Подпрограммы | - «Свой дом»; - «Переселение жителей Усть-Абаканского района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»; - «Обеспечение жильем молодых семей» - «Обеспечение жильем и инфраструктурой граждан, пострадавших в результате ЧС в Усть-Абаканском районе» - «Доступное жилье» |
| Цель | Повышение доступности жилья, повышение комфортности городской среды на территории Усть-Абаканского района, повышение качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи | - вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья эконом класса и ИЖС; - создание условий для активного участия в жилищном строительстве индивидуальных застройщиков; - переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда; - предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; - создание благоприятного климата для проживания молодых граждан; - обеспечение граждан Усть-Абаканского района жилыми помещениями, взамен утраченного в результате природных пожаров на территории Республики Хакасия; - увеличение муниципального жилого фонда Усть-Абаканского района; - создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Усть-Абаканского района. |
| Целевые показатели | 1.Строительство малоэтажного индивидуального жилья, тыс. кв.м.: 2014 год – 8,6 2015 год – 9,5 2016 год – 9,0 2017 год – 7,7 2018 год – 16,5 2019 год – 19,7 2.Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья, кв.м. на человека: 2014 год – 18,76 2015 год – 18,78 2016 год – 18,8 2017 год – 18,82 2018 год – 18,84 2019 год – 18,86 3. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот, га: 2014 год – 9 2015 год – 1230, в том числе: - с.Солнечное – 850, - р.п. Усть-Абакан – 380 4. Формирование земельных участков (направленные на реализацию положений законов Республики Хакасия от 05.05.2003 г. № 25 «О предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», от 08.11.2011 г. № 88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия», тыс. участков: 2014 год – 0 2015 год – 4, в том числе: - с.Солнечное – 0,5, - р.п. Усть-Абакан – 3,5 5. Количество жилья, приобретенного для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, кв.метров: 2014 год – 0 2015 год – 500 2016 год – 0 2017 год – 991,5 2018 год – 0 6. Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, человек: 2014 год – 0 2015 год – 24 2016 год – 0 2017 год – 66 2018 год – 0 7. Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. метров: 2014 год – 0 2015 год – 500 2016 год – 0 2017 год – 849,3 2018 год – 0 8. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, семей: 2014 год – 1 2015 год – 3 2016 год – 1 2017 год – 2 2018 год – 1 2019 год – 2 2020 год – 2 2021 год – 2 2022 год – 2 2023 год - 2 9. Строительство жилых помещений, взамен утраченных в результате пожаров, единиц: 2015 год – 105 10. Общая площадь построенных домов, взамен утраченных в результате пожаров, кв. метров: 2015 год – 555 11.Приобретение муниципального жилья, количество домов/кв.метров: 2017 год – 1/33 12. Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий МКД и территорий общего пользования населенных пунктов, проектов: 2017 год – 25 2018 год – 25 |
| Этапы и сроки реализации | 2014 – 2023 годы (этапы не выделяются) |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Программы (рублей) – 264 805 687,73 из них средства: - федерального бюджета – 167 229 345,23 - республиканского бюджета – 86 526 919,80 - районного бюджета – 11 049 422,70, в том числе по годам: 2014 г. – 10 789 651,00, из них средства: - федерального бюджета – 1 218 000,00 - республиканского бюджета – 3 948 010,00 - районного бюджета – 5 623 641,00 2015 г. – 103 727 467,00, из них средства: - федерального бюджета – 96 700 135,00 - республиканского бюджета – 5 899 732,00 - районного бюджета – 1 127 600,00 2016 г. – 90 548 245,80, из них средства: - федерального бюджета – 46 666 593,47 - республиканского бюджета – 43 434 892,33 - районного бюджета – 446 760,00 2017 г. – 40 886 862,17, из них средства: - федерального бюджета – 9 001 843,98 - республиканского бюджета – 30 358 918,19 - районного бюджета – 1 526 100,00 2018 г. – 7 774 692,56, из них средства: - федерального бюджета – 6 583 557,15 - республиканского бюджета – 906 535,41 - районного бюджета – 284 600,00 2019 г. – 1 892 047,50, из них средства: - федерального бюджета – 1 004 452,83 - республиканского бюджета – 375 594,67 - районного бюджета – 512 000,00 2020 г. – 3 254 321,70 из них средства: - федерального бюджета – 2 552 970,69 - республиканского бюджета – 327 029,31 - районного бюджета – 374 321,70 2021 г. – 2 800 400, из них средства: - федерального бюджета – 1 603 767,86 - республиканского бюджета – 822 232,14 - районного бюджета – 374 400,00 2022 г. – 1 572 000 из них средства: - федерального бюджета – 954 924,41 - республиканского бюджета – 227 075,59 - районного бюджета – 390 000,00 2023 г. – 1 560 000 из них средства: - федерального бюджета – 943 099,84 - республиканского бюджета – 226 900,16 - районного бюджета – 390 000,00 |
| Ожидаемые результаты реализации | - Ввод в эксплуатацию 71,0 тыс. кв. метров малоэтажного индивидуального жилья; - Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот – 1239 га; - Средняя обеспеченность общей площадью жилья - 18,86 кв.м. на человека; - Количество жилья, приобретенного для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания – 1491,5 кв. метров; - Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным на начало действия Программы, площадью 1349,3 кв. метров; - Переселение 90 чел из аварийного жилищного фонда; - Обеспечение жильем 18 молодых семей; - Обеспечение граждан Усть-Абаканского района жилыми помещениями, взамен утраченных в результате природных пожаров – 100%; - Приобретение муниципального жилья; - Повышение качества городской среды посредством реализации мероприятий по благоустройству территорий. |

Управляющий делами

администрации Усть-Абаканского района                                           О.В. Лемытская

Приложение 2

к постановлению администрации

Усть-Абаканского района

от 30.12.2020  № 953 - п

7. Перечень целевых показателей муниципальной программы.

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса и ИЖС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот, в том числе: | га. | 9 | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с. Солнечное | га. |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - р.п. Усть-Абакан | га. |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Формирование земельных участков (Направленные на реализацию положений законов Республики Хакасия от 05.05.2003г. №25 «О предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», от 08.11.2011г. №88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия» (далее Законы), (тыс. участков) , в т.ч.: | тыс. участков | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с. Солнечное, | тыс. участков |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - р.п. Усть-Абакан | тыс. участков |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Создание условий для активного участия в жилищном строительстве индивидуальных застройщиков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство малоэтажного индивидуального жилья | тыс. кв.м. | 8,6 | 9,5 | 9,0 | 7,7 | 16,5 | 19,7 | - | - | - | - |
| 2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | Кв. м. на человека | 18,76 | 18,78 | 18,8 | 18,82 | 18,84 | 18,86 | - | - | - | - |
| Задача 3: Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | Чел. | 0 | 24 | 0 | 66 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Кв.м. | 0 | 500,0 | 0 | 849,3 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество жилья, приобретенного для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания | Кв. метров | 0 | 500 | 0 | 991,5 | 0 |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 5: Обеспечение граждан Усть-Абаканского района жилыми помещениями, взамен утраченного в результате природных пожаров на территории Республики Хакасия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство жилых помещений, взамен утраченных в результате пожаров, | ед. |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общая площадь построенных домов, взамен утраченных в результате пожаров | кв.м |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6: Увеличение муниципального жилого фонда Усть-Абаканского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение муниципального жилья | Домов /кв.м |  |  |  | 1/33 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7: Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Усть-Абаканского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий МКД и территорий общего пользования населенных пунктов | проектов |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

администрации Усть-Абаканского района                                           О.В. Лемытская

Приложение 3

к постановлению администрации

Усть-Абаканского района

от 30.12.2020   № 953 - п

ПАСПОРТ

подпрограммы «Свой дом»

| Ответственный исполнитель | - Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |
| --- | --- |
| Соисполнитель | - Управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района; - Органы местного самоуправления поселений |
| Цель | Создание условий для активного участия в жилищном строительстве индивидуальных застройщиков. Создание благоприятного климата для проживания молодых граждан |
| Задачи | - обеспечение территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры; - вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья эконом класса и ИЖС; - обеспечение земельными участками молодежи |
| Целевые показатели | 1.Строительство малоэтажного индивидуального жилья, тыс. кв.м.: 2014 год – 8,6 2015 год – 9,5 2016 год – 9,0 2017 год – 7,7 2018 год – 16,5 2019 год – 19,7 2.Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья, кв.м. на человека: 2014 год – 18,76 2015 год – 18,78 2016 год – 18,8 2017 год – 18,82 2018 год – 18,84 2019 год – 18,86 3. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот, га: 2014 год – 9 2015 год – 1230, в том числе: - с.Солнечное – 850, - р.п. Усть-Абакан – 380 4. Формирование земельных участков, направленное на реализацию положений законов Республики Хакасия от 05.05.2003 г. № 25 «О предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», от 08.11.2011 г. № 88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия», тыс. участков: 2014 год – 0 2015 год – 4, в том числе: - с.Солнечное – 0,5, - р.п. Усть-Абакан – 3,5 |
| Этапы и сроки реализации | 2014–2023 годы (этапы не выделяются) |
| Объёмы бюджетных ассигнований | Общий объём финансирования подпрограммы (рублей) – 13 760 901,00, из них средства: - республиканского бюджета – 8 324 000,00 - районного бюджета – 5 436 901,00, в том числе по годам: 2014 год – 8 050 441,00 , из них средства: - республиканского бюджета – 3 072 000,00 - районного бюджета – 4 978 441,00 2015 год – 5 637 600,00, из них средства: - республиканского бюджета – 5 252 000,00 - районного бюджета – 385 600,00 2016 год – 32 860,00, из них средства: - районного бюджета – 32 860,00 2017 год – 20 000,00, из них средства: - районного бюджета – 20 000,00 2018 год – 20 000,00, из них средства: - районного бюджета – 20 000,00 |
| Ожидаемые результаты реализации | К 2023 году введение в эксплуатацию 71,0 тыс.кв. метров малоэтажного индивидуального жилья, в том числе эконом класса – 51 тыс.кв.м; - площадь земельных участков вовлеченных в оборот – 1239 га; - средняя обеспеченность общей площадью жилья к 2023г.- 18,86 кв.м на человека |

Управляющий делами

администрации Усть-Абаканского района                                           О.В. Лемытская

Приложение 4

к постановлению администрации

Усть-Абаканского района

от 30.12.2020  № 953 - п

5. Перечень целевых индикаторов

1.Строительство малоэтажного индивидуального жилья, тыс. кв.м.:

2014 год – 8,6

2015 год – 9,5

2016 год – 9,0

2017 год – 7,7

2018 год – 16,5

2019 год – 19,7

2.Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья, кв.м. на человека:

2014 год – 18,76

2015 год – 18,78

2016 год – 18,8

2017 год – 18,82

2018 год – 18,84

2019 год – 18,86

3. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот, га:

2014 год – 9

2015 год – 1230, в том числе:

- с.Солнечное – 850,

- р.п. Усть-Абакан – 380

4. Формирование земельных участков, направленное на реализацию положений законов Республики Хакасия от 05.05.2003 г. № 25 «О предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», от 08.11.2011 г. № 88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан  имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Республики Хакасия», тыс. участков:

2014 год – 0

2015 год – 4, в том числе:

- с.Солнечное – 0,5,

- р.п. Усть-Абакан – 3,5

Управляющий делами

администрации Усть-Абаканского района                                              О.В. Лемытская

Приложение 6

к постановлению администрации

Усть-Абаканского района

от 30.12.2020    № 953 - п

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

| Ответственный исполнитель | -Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |
| --- | --- |
| Соисполнители | - Администрация Усть-Абаканского района |
| Цель | Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи | - создание необходимых правовых, финансовых, экономических и организационных условий для решения жилищных проблем молодых семей; - обеспечение предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; |
| Целевые показатели | 1. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, семей: 2014 год – 1 2015 год – 3 2016 год – 1 2017 год – 2 2018 год – 1 2019 год – 2 2020 год – 2 2021 год – 2 2022 год – 2 2023 год - 2 |
| Этапы и сроки реализации | 2014-2023 годы (этапы не выделяются) |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы – 21 020 531,25 из них средства: - федерального бюджета – 11 694 790,45 - республиканского бюджета – 5 037 119,10 - районного бюджета – 4 288 621,70, в том числе по годам: 2014 год – 2 733 210,00, из них средства: - федерального бюджета – 1 218 000,00 - республиканского бюджета – 876 010,00 - районного бюджета – 639 200,00 2015 год – 2 759 967,00, из них средства: - федерального бюджета – 1 403 135,00 - республиканского бюджета – 647 732,00 - районного бюджета – 709 100,00 2016 год -– 1 919 229,55, из них средства: - федерального бюджета – 815 696,27 - республиканского бюджета – 709 633,28 - районного бюджета – 393 900,00 2017 год – 1 475 460,00, из них средства: - федерального бюджета – 699 243,98 - республиканского бюджета – 520 116,02 - районного бюджета – 256 100,00 2018 год – 1 053 895,50, из них средства: - федерального бюджета – 499 499,57 - республиканского бюджета – 304 795,93 - районного бюджета – 249 600,00 2019 год – 1 892 047,50, из них средства: - федерального бюджета – 1 004 452,83 - республиканского бюджета – 375 594,67 - районного бюджета – 512 000,00 2020 год – 3 254 321,70, из них средства: - федерального бюджета – 2 552 970,69 - республиканского бюджета – 327 029,31 - районного бюджета – 374 321,70 2021 год – 2 800 400,00 из них средства: - федерального бюджета – 1 603 767,86 - республиканского бюджета – 822 232,14 - районного бюджета – 374 400,00 2022 год – 1 572 000 из них средства: - федерального бюджета – 954 924,41 - республиканского бюджета – 227 075,59 - районного бюджета – 390 000,00 2023 год – 1 560 000,00 - федерального бюджета – 943 099,84 - республиканского бюджета – 226 900,16 - районного бюджета – 390 000,00 |
| Ожидаемые результаты реализации | 1.Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить жильем 18 молодых семей. 2.Повышение уровня обеспеченности молодых семей жилыми помещениями. 3.Улучшение качества жизни молодых семей. 4.Привлечение внебюджетных источников для решения жилищных проблем молодых семей. 5.Закрепление и развитие положительных демографических тенденций в муниципальном образовании Усть – Абаканский район. 6.Развитие системы ипотечного жилищного кредитования |

Управляющий делами

администрации Усть-Абаканского района                                           О.В. Лемытская