Приложение 18

Утверждена

постановлением администрации Усть-Абаканского района

от 29.10.2013 № 1773-п

(с последующими изменениями,

в редакции от 09.04.2024 № 340-п)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»**

р.п.Усть-Абакан

2022

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Исполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение потребителей Усть-Абаканского района коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;- обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;- повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;- Подпрограмма 2 «Чистая вода»;- Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований (рублей) – 276 634 992,73, в том числе средства:- федерального бюджета – 61 443 600,00,- республиканского бюджета –77 118 200,00- районного бюджета – 138 073 192,73,в том числе по годам:2022 год – 111 700 843,21, из них средства:- федерального бюджета — 61 443 600,00,- республиканского бюджета – 23 300 600,00,- районного бюджета – 26 956 643,21;2023 год – 51 429 788,43, из них средства:- республиканского бюджета – 17 361 300,00,- районного бюджета – 34 068 488,43;2024 год – 56 440 208,73, из них средства:- республиканского бюджета – 36 456 300,00,- районного бюджета – 19 983 908,73;2025 год – 20 517 394,68, из них средства:- районного бюджета – 20 517 394,68;2026 год – 20 617 394,68, из них средства:- районного бюджета – 20 617 394,68;2027 год – 15 929 363,00, из них средства:- районного бюджета – 15 929 363,00. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 66,0 %;- увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 100 %;- реализация в полном объеме запланированных программных мероприятий. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Задача подпрограммы | Приведение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к нормативным значениям. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022- 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы (рублей) – 110 317 491,98, в том числе средства:- республиканского бюджета – 69 382 600,00,- районного бюджета – 40 934 891,98.в том числе по годам:2022 год – 23 060 622,03, из них средства:- республиканского бюджета – 15 565 000,00,- районного бюджета – 7 495 622,03;2023 год – 34 261 528,42, из них средства:- республиканского бюджета – 17 361 300,00,- районного бюджета – 16 900 228,42;2024 год – 38 687 177,53, из них средства:- республиканского бюджета – 36 456 300,00- районного бюджета – 2 230 877,53;2025 год – 4 804 082,00, из них средства:- районного бюджета – 4 804 082,00;2026 год – 4 904 082,00, из них средства:- районного бюджета – 4 904 082,00;2027 год – 4 600 000,00,из них средства:- районного бюджета – 4 600 000,00. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | - Снижение доли ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене до 36,5 %;- снижение доли ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене до 29,25 %;- снижение доли ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене до 22,2 %. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Чистая вода»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, |
| Задача подпрограммы | Модернизация существующих и строительство новых систем водоснабжения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы (рублей) – 70 699 797,28, в том числе средства:- федерального бюджета – 61 443 600,00,- республиканского бюджета – 7 735 600,00,- районного бюджета – 1 520 597,28,в том числе по годам:2022 год – 70 599 797,28, из них средства:- федерального бюджета – 61 443 600,00,- республиканского бюджета – 7 735 600,00,- районного бюджета – 1 420 597,28;2023 год – 0,0; 2024 год – 0,0;2025 год – 0,0;2026 год – 0,0;2027 год – 100 000,00 из них средства:- районного бюджета – 100 000,00. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение доли проб воды, не соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям до 6,44 %. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задача подпрограммы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы (рублей) – 95 617 703,47, в том числе средства:- районного бюджета – 95 617 703,47,в том числе по годам:2022 год – 18 040 423,90, из них средства:- районного бюджета – 18 040 423,90;2023 год – 17 168 260,01, из них средства:- районного бюджета – 17 168 260,01;2024 год – 17 753 031,20, из них средства:- районного бюджета – 17 753 031,20;2025 год – 15 713 312,68, из них средства:- районного бюджета – 15 713 312,68;2026 год – 15 713 312,68, из них средства:- районного бюджета – 15 713 312,68;2027 год – 11 229 363,00, из них средства:- районного бюджета – 11 229 363,00. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение эффективности работы Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района. |

**Текстовая часть муниципальной программы**

**«Комплексная программа модернизации и реформирования**

**жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»**

**1. Цель и задачи муниципальной программы**

Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» разработана с целью реализации основных направлений Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года, а именно: предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания.

Целью муниципальной программы является обеспечение потребителей Усть-Абаканского района коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа ориентирована на решение следующих задач:

- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

**2. Риски реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие основные группы рисков.

Внешние риски, а именно:

- природные и техногенные катастрофы, что может привести к существенному ухудшению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств бюджетов всех уровней на преодоление последствий таких катастроф (умеренный риск);

- ухудшение состояния макроэкономики, опережающие темпы инфляции, что может привести к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой.

Внутренние риски, а именно:

- финансовые риски, связанные с несвоевременным или недостаточным финансированием из республиканского и районного бюджетов (умеренный риск);

- управленческие риски, связанные с неэффективностью текущего управления реализацией муниципальной программы.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач муниципальной программы.

Способами минимизации указанных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия;

- заключение соглашения с подведомственным предприятием МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» и контроль за выполнением сторонами взятых обязательств;

- осуществление регулярного мониторинга выполнения программных мероприятий с целью своевременной корректировки и перераспределения средств муниципальной программы;

- привлечение дополнительного финансирования из внебюджетных источников (частные инвестиции).

**3. Комплекс мер по реализации мероприятий по повышению надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры**

Мероприятия по повышению надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры реализуются в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В Усть-Абаканском районе в 2019 году создано укрупненное МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», с подразделениями в следующих населенных пунктах: п.Расцвет, п.Тепличный, с.Вершино-Биджа, с.Московское, а.Чарков, а.Доможаков, с.Усть-Бюр, а.Райков. Это позволило участвовать в региональных программах и привлекать инвестиции Республиканского бюджета на модернизацию коммунальных объектов.

За период 2016-2021 годов на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и развитие систем водоотведения и очистки сточных вод направлено 65,4 млн. рублей, в том числе средств Республиканского бюджета 33,5 млн. рублей, средств бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район 31,9 млн. рублей.

По итогам 2021 года уровень износа коммунальной инфраструктуры составил 66,9 %. Доля ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, на конец 2021 года составила:

- тепловых сетей 36,76%,

- водопроводных сетей 29,55%,

- канализационных сетей 22,8%.

В 2022 году в связи с вступлением в силу с 01.05.2022 года Закона Республики Хакасия «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия от 07.11.2014 г. № 84-ЗРХ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия», на уровень муниципального образования Усть-Абаканский район будут переданы объекты коммунальной инфраструктуры Весенненского сельсовета, Солнечного сельсовета, Опытненского сельсовета.

В период действия программы планируется проведение мероприятий по капитальному ремонту систем теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Усть-Абаканского района.

**4. Комплекс мер по реализации мероприятий по обеспечению населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами**

Мероприятия по обеспечению населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, реализуются в рамках подпрограммы «Чистая вода» путем модернизации существующих и строительства новых систем водоснабжения.

На территории муниципального образования Усть-Абаканский район находится 13 муниципальных образований, 38 населенных пунктов с численностью населения на 01.01.2021 года 41329 человек. В 11 муниципальных образованиях существуют системы централизованного водоснабжения. Доля населения, имеющего доступ (подключенного) к услугам централизованного водоснабжения, составляет 31,3 %.

По данным предприятий ЖКХ Усть-Абаканского района, за 2021 год доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составила 90,42%. Доля проб воды, не соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, составила 6,5 %. Качество питьевой воды, не соответствующее санитарным требованиям, объясняется наличием в подземных источниках повышенного содержания железа, марганца, хлоридов, фторидов, отсутствием очистных водопроводных сооружений, обеззараживающих установок, способных очистить воду от указанных химических элементов.

Питьевая вода не соответствует по санитарно-химическим показателям в с.Зеленое и в с.Московское.

По решению Усть-Абаканского районного суда с 18.09.2012 использование водоисточника с. Зеленое в качестве источника питьевого водоснабжения населения и социально-значимых объектов (детский сад, школа, ФАП) запрещено в связи с высоким содержанием в воде фторидов. Однако, в связи с неисполнением решения суда население с. Зеленое продолжает употреблять опасную для здоровья питьевую воду из указанного водоисточника.

В с. Московское с целью удаления из воды солей растворенных металлов и уменьшения уровня жесткости воды необходимо регулярно проводить техническое обслуживание комплексной станции водоподготовки (замена ионообменной смолы) на водоисточнике.

Для реализации задач программы планируется проведение следующих мероприятий за счет получения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия:

*-* строительство системы водоснабжения с.Зеленое

- регулярное техническое обслуживание станции водоподготовки в с.Московское.

Приложение 1

к текстовой части муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок реализации | Конечные результаты | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы(номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйствав Усть-Абаканском районе» |
| 2 | Задача 1 «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры» |
| 3 | Подпрограмма 1 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» |
| 4 | Основное мероприятие 1.1 «Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры» | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района | 2022 | 2027 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Субсидии муниципальным казенным предприятиям на финансовое обеспечение затрат для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности; субсидии муниципальным казенным предприятиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация; поддержка и развитие систем коммунального комплекса. | 1. |
| Снижение доли ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене | 1.1. |
| Снижение доли ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене | 1.2. |
| Снижение доли ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене | 1.3. |
| 5 | Задача 2 «Обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» |
| 6 | Подпрограмма 2 «Чистая вода» |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.«Улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод» | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района | 2023 | 2024 | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Софинансирование мероприятий ГП РХ «Чистая вода» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод  | 2 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Региональный проект Республики Хакасия «Чистая вода» | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района | 2022 | 2022 | Снижение доли проб воды, не соответствующих требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в общем количестве произведенных проб | Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации (строительство системы водоснабжения с.Зеленое) | 2.1 |
| 9 | Задача 3 «Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере строительства ижилищно-коммунального хозяйства» |
| 10 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района | 2022 | 2027 | Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 3. |

Приложение 2

к текстовой части муниципальной

программы «Комплексная

программа модернизации и

реформирования жилищно-коммунального

хозяйства в Усть-Абаканском районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |
| Базовый2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» |
| 3 | Задача 1 «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры» |
| 4 | Показатель 1 «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» | процентов | 66,9 | 66,7 | 66,5 | 66,4 | 66,3 | 66,2 | 66,0 |
| 5 | Показатель 1.1 «Доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене» | процентов | 36,76 | 36,73 | 36,7 | 36,67 | 36,64 | 36,6 | 36,5 |
| 6 | Показатель 1.2 «Доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене» | процентов | 29,55 | 29,5 | 29,45 | 29,4 | 29,35 | 29,3 | 29,25 |
| 7 | Показатель 1.3 «Доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене» | процентов | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,2 |
| 8 | Задача 2 «Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» |
| 9 | Показатель 2 «Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» | процентов | 90,42 | 94,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Показатель 2.1 «Доля проб воды, не соответствующих требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям» | процентов | 6,5 | 6,49 | 6,48 | 6,47 | 6,46 | 6,45 | 6,44 |
| 11 | Задача 3 «Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства» |
| 12 | Показатель 3 «Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского района» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 3

к текстовой части муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия, мероприятия. | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы бюджетных ассигнований по годам, рублей | основные направления реализации |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»** | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **111 700 843,21** | **51 429 788,43** | **56 440 208,73** | **20 517 394,68** | **20 617 394,68** | **15 929 363,00** |  |
| Федеральный бюджет | 61 443 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Республиканский бюджет Республики Хакасия | 23 300 600,00 | 17 361 300,00 | 36 456 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Районный бюджет  | 26 956 643,21 | 34 068 488,43 | 19 983 908,73 | 20 517 394,68 | 20 617 394,68 | 15 929 363,00 |  |
| Управление ЖКХ и строительства | 111 700 843,21 | 51 429 788,43 | 56 440 208,73 | 20 517 394,68 | 20 617 394,68 | 15 929 363,00 |   |
| **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |  | **23 060 622,03** | **34 261 528,42** | **38 687 177,53** | **4 804 082,00** | **4 904 082,00** | **4 600 000,00** |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры» |   | 23 060 622,03 | 34 261 528,42 | 38 687 177,53 | 4 804 082,00 | 4 904 082,00 | 4 600 000,00 |   |
| Мероприятие 1.1.1. «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации» | Управление ЖКХ и строительства |   | 110 244,81 | 598 000,00 |   |   |   | авторский надзор, строительный контроль, кадастровые работы при строительстве системы водоснабжения с.Зеленое |
| Мероприятие 1.1.2. «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация» | Управление ЖКХ и строительства | 6 359 242,79 | 525 671,36 | 888 871,20 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территориях присутствия МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», в том числе: 2022 год: капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водопровода по адресу: аал Доможаков от ТК района ДК в сторону детского сада протяженностью 310 м, капитальный ремонт ограждения санитарной зоны водозабора с.В-Биджа, покупка оборудования котельных, замена узлов учета на водозаборах и скважинах, 2023 год: экспертиза проверки достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту тепловой сети с.Солнечное , разработка ПСД на капитальный ремонт тепловой сети с.Солнечное , экспертиза металлических дымовых труб в котельных аал Доможаков, аал Чарков, с.Вершино-Биджа , профилактическое испытание электрооборудования объектов котельных по адресам : аал Чарков, ул. Ленина 21А, п.Вершино-Биджа ул. Полевая 1А)  |
| Мероприятие 1.1.3. «Субсидии муниципальным казенным предприятиям на финансовое обеспечение затрат , связанных с погашением кредиторской задолженности» | Управление ЖКХ и строительства | 800 000,00 | 15 910 000,00 |   |   |   |   | Погашение кредиторской задолженности МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района». |
| Мероприятие 1.1.4. «Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в муниципальных образованиях Республики Хакасия» | Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 11 753 655,31 |   |   |   |   |   | Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территориях присутствия МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района, в том числе: 2022 год: капитальный ремонт систем теплоснабжения Вершино-Биджинского сельсовета, Доможаковского сельсовета; капитальный ремонт дымовой трубы котельной Доможаковского сельсовета; капитальный ремонт зданий котельных Чарковского сельсовета, Доможаковского сельсовета, Вершино-Биджинского сельсовета; капитальный ремонт котельной Солнечного сельсовета; капитальный ремонт коммунальных объектов на территории присутствия МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района, покупка теплового оборудования.  |
| 3 811 344,69 | 17 361 300,00 | 36 456 300,00 |   |   |   | 2022 год: Строительство системы водоснабжения с.Зеленое. Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство системы водоснабжения с.Зеленое; строительный контроль и авторский надзор за строительством системы водоснабжения с.Зеленое, 2023 год: поставка блочно-модульной котельной с установкой в с.Солнечное,тех. Присоединение к электрическим сетям 2024 год — строительство системы водоснабжения с.Зеленое (24608,80968 тыс. руб.), Строительный контроль за строительством системы водоснабжения с.Зеленое ( 386,67695 тыс. руб.),технологическое присоединение к эл.сетям при строительстве системы водоснабжения в с.Зеленое (704,51337 тыс.руб.), поставка блочно-модульной котельной в с.Солнечное ( 10756,3 тыс.руб.) |
| Мероприятие 1.1.5. «Поддержка и развитие систем коммунального комплекса (софинансирование)» | Управление ЖКХ и строительства | 239 879,83 | 354 312,25 | 744 006,33 | 204 082,00 | 304 082,00 |   | Софинансирование мероприятий ГП РХ "Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг" по капитальному ремонту. 2022 год: строительство системы водоснабжения с.Зеленое (софинансирование). Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство системы водоснабжения с.Зеленое; строительный контроль и авторский надзор за строительством системы водоснабжения с.Зеленое (софинансирование), покупка теплового оборудования (софинансирование) 2023 год — поставка БМК с установкой в с.Солнечное (софинансирование), техприсоединение к электрическим сетям. 2024 год — строительство системы водоснабжения с.Зеленое ( 502,22080 тыс.руб.), строительный контроль за строительством системы водоснабжения с.Зеленое (7,89137 тыс. руб.),технологическое присоединение к эл.сетям при строительстве системы водоснабжения в с.Зеленое (14,37783 тыс.руб.), поставка блочно-модульной котельной в с.Солнечное (219,51633 тыс.руб.) |
| 96 499,41 |   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма 2 «Чистая вода» |   | 70 599 797,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |   |
| Основное мероприятие 2.1. «Улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод» |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |   |
| Мероприятие 2.1.1. «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях Республики Хакасия (софинансирование)» | Управление ЖКХ и строительства |   | 0,00 | 0,00 |   |   | 100 000,00 | Капитальный ремонт систем водоснабжения на территориях присутствия МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» (софинансирование) |
|
| Основное мероприятие 2.2. «Региональный проект Республики Хакасия «Чистая вода» |   | 70 599 797,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Мероприятие 2.2.1. «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации» | Управление ЖКХ и строительства | 153 979,28 |   |   |   |   |   | Строительный контроль и авторский надзор за строительством системы водоснабжения с.Зеленое |
| Мероприятие 2.2.2. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом)» | Управление ЖКХ и строительства (федеральный бюджет) | 61 443 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Строительство системы водоснабжения с.Зеленое (софинансирование с ФБ) |
| Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 7 735 600,00 |   |   |   |   |   |
| Управление ЖКХ и строительства  | 1 266 618,00 |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | **18 040 423,90** | **17 168 260,01** | **17 753 031,20** | **15 713 312,68** | **15 713 312,68** | **11 229 363,00** |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |   | 18 040 423,90 | 17 168 260,01 | 17 753 031,20 | 15 713 312,68 | 15 713 312,68 | 11 229 363,00 |   |
| Мероприятие 3.1.1. «Органы местного самоуправления» | Управление ЖКХ и строительства  | 18 040 423,90 | 17 168 260,01 | 17 753 031,20 | 15 713 312,68 | 15 713 312,68 | 11 229 363,00 | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |