Приложение 10

Утверждена

постановлением администрации

Усть-Абаканского района

от 29.10.2013 № 1773-п

(с последующими изменениями

в редакции от 28.11.2025 № 1142-п)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

# р.п. Усть-Абакан

# ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Исполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Усть-Абаканского района путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для населения транспортной системы. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - обеспечение населения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»; - Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований (рублей) – 422 432 369,36, в том числе средства: - республиканского бюджета – 130 570 806,00, - районного бюджета – 291 861 563,36; в том числе по годам: 2022 год – 46 618 196,00, из них средства: - республиканского бюджета – 18 390 000,00, - районного бюджета – 28 228 196,00; 2023 год – 60 210 541,98, из них средства: - республиканского бюджета – 19 835 500,00, - районного бюджета – 40 375 041,98; 2024 год – 78 538 716,74, из них средства: - республиканского бюджета – 20 000 000,00, - районного бюджета – 58 538 716,74; 2025 год – 84 842 514,64, из них средства: - республиканского бюджета – 17 345 306,00, - районного бюджета – 67 497 208,64; 2026 год – 65 738 300,00, из них средства: - республиканского бюджета – 24 000 000,00, - районного бюджета – 41 738 300,00; 2027 год – 86 484 100,00, из них средства: - республиканского бюджета – 31 000 000,00, - районного бюджета – 55 484 100,00. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | - Автомобильные дороги общего пользования местного значения Усть-Абаканского района соответствуют нормативным требованиям на 63,5%; - сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым тарифам в количестве 4 маршрутов; - реализация в полном объеме запланированных программных мероприятий. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Дорожное хозяйство»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. |
| Задача подпрограммы | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы (рублей) – 414 669 454,60, в том числе средства: - республиканского бюджета – 130 570 806,00, - районного бюджета – 284 098 648,60, в том числе по годам: 2022 год – 45 685 771,00, из них средства: - республиканского бюджета – 18 390 000,00, - районного бюджета – 27 295 771,00; 2023 год – 59 278 116,98, из них средства: - республиканского бюджета – 19 835 500,00, - районного бюджета – 39 442 616,98; 2024 год – 77 191 929,10, из них средства: - республиканского бюджета – 20 000 000,00, - районного бюджета – 57 191 929,10; 2025 год – 83 091 237,52, из них средства: - республиканского бюджета – 17 345 306,00, - районного бюджета – 65 745 931,52; 2026 год – 64 338 300,00 из них средства: - республиканского бюджета – 24 000 000,00, - районного бюджета – 40 338 300,00; 2027 год – 85 084 100,из них средства: - республиканского бюджета – 31 000 000,00, - районного бюджета – 54 084 100,00. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 36,5%. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание населения»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта. |
| Задача подпрограммы | Организация регулярного автобусного сообщения между поселениями в границах муниципального района. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы (рублей) – 7 762 914,76, в том числе средства: - районного бюджета – 7 762 914,76; в том числе по годам: 2022 год – 932 425,00, из них средства: - районного бюджета – 932 425,00; 2023 год – 932 425,00, из них средства: - районного бюджета – 932 425,00; 2024 год – 1 346 787,64, из них средства: - районного бюджета – 1 346 787,64; 2025 год – 1 751 277,12, из них средства: - районного бюджета – 1 751 277,12; 2026 год – 1 400 000,00, из них средства: - районного бюджета – 1 400 000,00; 2027 год – 1 400 000,00,из них средства: - районного бюджета – 1 400 000,00. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения на уровне 1,61%. |

# Текстовая часть муниципальной программы

# «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

# 1. Цель и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                              Усть-Абаканского района» разработана с целью реализации основных направлений Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года, а именно: усовершенствование развития транспортной системы                           Усть-Абаканского района, предоставление качественных услуг по обеспечению транспортного обслуживания населения в целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания.

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Усть-Абаканского района путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для населения транспортной системы.

Муниципальная программа ориентирована на решение следующих задач:

- обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Усть-Абаканского района;

- обеспечение населения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта.

Для решения этих задач разработаны подпрограммы «Дорожное хозяйство» и «Транспортное обслуживание населения».

2. Риски реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие основные группы рисков.

Внешние риски, а именно:

- природные и техногенные катастрофы, что может привести к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также потребовать концентрации средств бюджетов всех уровней на преодоление последствий таких катастроф (умеренный риск);

- ухудшение состояния макроэкономики, опережающие темпы инфляции, что может привести к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой.

Внутренние риски, а именно:

- финансовые риски, связанные с несвоевременным или недостаточным  финансированием из республиканского и районного бюджетов (умеренный риск);

- управленческие риски, связанные с неэффективностью текущего управления реализацией муниципальной программы.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач муниципальной программы.

Способами минимизации указанных рисков, являются:

- регулярное взаимодействие с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;

- осуществление регулярного мониторинга выполнения программных мероприятий с целью своевременной корректировки и перераспределения средств муниципальной программы между приоритетными направлениями;

- соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств.

3. Комплекс мер по реализации мероприятий

по обеспечению сохранности  существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения реализуются в рамках Подпрограммы «Дорожное хозяйство» путем снижения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям.

На 01.01.2021 года общая протяженность дорог местного значения, расположенных на территории Усть-Абаканского района составляет 1370,9 км. По итогам 2021 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 832,4км (60,7%), не отвечающая нормативным требованиям – 538,5 (39,3%).

В период действия программы 2022-2027 гг. в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» планируется отремонтировать 12,615 км улиц в муниципальных образованиях:

Московский сельсовет – улицы Павлика Морозова, Школьная, Курченко в аале Мохов, улица Подгорная в с. Московское;

Вершино-Биджинский сельсовет – улица  30 лет Победы, М. Цукановой, Полевая, Школьная в с. Вершино-Биджа;

Усть-Бюрский сельсовет – улицы Станционная, Заречная, Школьная в                    с. Усть-Бюр;

Доможаковский сельсовет – улицы Механизаторская, Набережная в                 аале Доможаков, улица Железнодорожная в п. Оросительный;

Чарковский сельсовет – улица Степная в аале Чарков.

В рамках подпрограммы планируется выполнить ремонт 9,437 км автодорог общего пользования местного значения: аал Чарков – аал Уйбат (1,7 км),                              с. Усть-Бюр – хутор Верхний Тибик (0,28 км), с. Зеленое – д. Заря (0,257 км),                    аал Доможаков – аал Трояков (1,9 км), аал Райков – аал Баинов (1,7 км).

Конечным результатом реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» является снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 36,5 %.

4. Комплекс мер по реализации мероприятий

по организация регулярного автобусного сообщения между поселениями в границах муниципального района.

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» направлена на реализацию мероприятий по организации регулярного автобусного сообщения между поселениями в границах муниципального района пассажирским транспортом.

Основной целью подпрограммы является обеспечение населения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта.

На территории муниципального образования Усть-Абаканский район разработано 4 муниципальных маршрута регулярных перевозок:

- Усть-Абакан – Московское – В-Биджа; маршрут № 114 (нерегулируемый тариф);

-  Усть-Абакан – Калинино – Ташеба – Сапогово; маршрут № 115 (нерегулируемый тариф);

-  Усть-Абакан – Расцвет – Тепличный – Зеленое; маршрут № 113 (регулируемый тариф);

-  Усть-Абакан – Чарков – Ах-Хол; маршрут № 501 (нерегулируемый тариф).

Проблема перевозок по муниципальным маршрутам в Усть-Абаканском районе стоит достаточно остро. Перевозчики отказываются оказывать услуги по перевозкам в связи с малочисленностью пассажиров и низкой стоимостью проезда. Маршруты для них оказываются убыточными.

В условиях действия рыночных отношений перевозчики без поддержки не могут выполнять пассажирские перевозки по утвержденным муниципальным маршрутам.

Результатом реализации подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы                   Усть-Абаканского района» является сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения на уровне 1,61 %.

Для сохранения автобусных маршрутов планируется разработать механизм компенсации перевозчикам выпадающих доходов через муниципальные бюджеты.

Приложение 1 к текстовой части муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

# ПЕРЕЧЕНЬ

# основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок реализации |  | Конечные результаты | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения». |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района, Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района | 2022 | 2027 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 36,5%; реализация в полном объеме запланированных программных мероприятий. | Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации). | 1, 1.1 |
| 5 | Задача 2 «Обеспечение населения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта». |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах» | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района | 2022 | 2027 | Сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения на уровне 1,61 %; сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым тарифам в количестве 4 маршрутов. | Организация регулярного автобусного сообщения между поселениями в границах муниципального района. | 2, 2.1 |

Приложение 2

к текстовой части муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

# ПЕРЕЧЕНЬ

# показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Обеспечение транспортной доступности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 «Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения Усть-Абаканского района» | процентов | 60,7 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |
|  | Задача 2 «Обеспечение населения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 «Сохранение муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым тарифам» | количество маршрутов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | процентов | 39,3 | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 |
|  | Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1 «Сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, нуждающегося, но не имеющего регулярного автобусного сообщения» | процентов | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |

Приложение 3

к текстовой части муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем бюджетных ассигнований по годам, рублей |  |  |  |  |  | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 46 618 196,00 | 60 210 541,98 | 78 538 716,74 | 84 842 514,64 | 65 738 300,00 | 86 484 100,00 |  |
|  | Республиканский бюджет Республики Хакасия | 18 390 000,00 | 19 835 500,00 | 20 000 000,00 | 17 345 306,00 | 24 000 000,00 | 31 000 000,00 |  |
|  | Районный бюджет | 28 228 196,00 | 40 375 041,98 | 58 538 716,74 | 67 497 208,64 | 41 738 300,00 | 55 484 100,00 |  |
|  | Управление ЖКХ и строительства | 45 060 310,40 | 50 658 200,07 | 77 905 875,02 | 64 677 898,93 | 52 400 104,00 | 68 600 741,00 |  |
|  | Управление финансов и экономики | 1 557 885,60 | 9 552 341,91 | 632 841,72 | 20 164 615,71 | 13 338 196,00 | 17 883 359,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» |  | 45 685 771,00 | 59 278 116,98 | 77 191 929,10 | 83 091 237,52 | 64 338 300,00 | 85 084 100,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 45 685 771,00 | 59 278 116,98 | 77 191 929,10 | 83 091 237,52 | 64 338 300,00 | 85 084 100,00 |  |
| Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление ЖКХ и строительства | 25 362 114,40 | 29 485 369,44 | 56 150 679,38 | 45 581 315,81 | 20 620 357,16 | 27 960 234,67 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов; в границах муниципальных образований Московский, Вершино-Биджинский, Усть-Бюрский, Чарковский, Доможаковский сельсоветов. |
| Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации) | Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 18 390 000,00 | 19 835 500,00 | 20 000 000,00 | 17 345 306,00 | 24 000 000,00 | 31 000 000,00 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов; в границах муниципальных образований Московский, Вершино-Биджинский, Усть-Бюрский, Чарковский, Доможаковский сельсоветов. |
| Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и поселений, малых и отдаленных сел Республики Хакасия, а также на капитальный ремонт, ремонт искусственных сооружений (в том числе на разработку проектной документации) (софинансирование) | Управление ЖКХ и строительства (софинансирование) | 375 771,00 | 404 905,63 | 408 408,00 |  | 6 379 746,84 | 8 240 506,33 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов; в границах муниципальных образований Московский, Вершино-Биджинский, Усть-Бюрский, Чарковский, Доможаковский сельсоветов. |
| Мероприятие 1.1.4. Иные межбюджетные трансферты на содержание, капитальный ремонт, ремонт и строительство дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации | Управление финансов и экономики | 1 557 885,60 | 9 552 341,91 | 632 841,72 | 20 164 615,71 | 13 338 196,00 | 17 883 359,00 | Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе разработка проектно-сметной документации |
| Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения» |  | 932 425,00 | 932 425,00 | 1 346 787,64 | 1 751 277,12 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение потребности населения в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах |  | 932 425,00 | 932 425,00 | 1 346 787,64 | 1 751 277,12 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |  |
| Мероприятие 2.1.1. Организация межмуниципального транспортного обслуживания населения | Управление ЖКХ и строительства | 932 425,00 | 932 425,00 | 1 346 787,64 | 1 751 277,12 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | Оплата работ, связанных с осуществлением регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам. |

Приложение  4

к текстовой части муниципальной программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»

Условия предоставления иных

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования

Усть-Абаканский район Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований поселений.

1. Порядок предоставления бюджетам поселений Усть-Абаканского района Республики Хакасия (далее – поселения) иных межбюджетных трансфертов на содержание, капитальный ремонт, ремонт и строительство дорог общего пользования, в том числе разработка проектно - сметной документации (далее – иной межбюджетный трансферт) из бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия предусмотрены Порядком предоставления из бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Усть-Абаканского района Республики Хакасия, утвержденным решением Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 21.04.2023 № 27.

2. Дополнительными условиями для получения поселениями иного межбюджетного трансферта является наличие в муниципальной собственности автомобильных дорог общего пользования местного значения и представление на 01 января отчетного года сведений о наличии таких дорог по форме федеральной статистической отчетности 3-ДГ (мо).