Во исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента РФ от 20.02.2015г. №ПР-287 Администрация Усть-Абаканского района в мае 2022 года провела совместно с сотрудниками УГИБДД обследование пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Усть-Абаканского района. Результаты обследования направлены для дальнейшей работы в Минтранспорт РХ.

Муниципальным образованиям, расположенным на территории Усть-Абаканского района, рекомендовано складывающуюся в рамках предоставленных субсидий экономию, направить на обустройство пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и др. учебных заведений.

К 01 сентября 2022 года в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района»
за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений на пешеходных
переходах, расположенных вблизи детских учреждений в муниципальных
образованиях Усть-Абаканского района выполнены следующие работы:
- По установке недостающих, замене несоответствующих
установленным требованиям дорожных знаков;
- Восстановлена горизонтальная дорожная разметка 1.14.1
«Пешеходный переход» в бело-желтом исполнении;
- На проезжую часть нанесена разметка, дублирующая дорожные знаки «Дети», «Ограничение скорости до 40 км /час и 20 км/час», надпись «ШКОЛА».
- В с. Вершино-Биджа, возле детского сала и в с. Московское, возле
школы установлены недостающие искусственные неровности.
В 2023 году, в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Усть-Абаканского района» планируется
оборудовать пешеходные переходы в с. Вершино-Биджа, расположенные
возле детского сада и школы, ограничивающими пешеходными
ограждениями и светофорным объектом Т7.
 В с. Сапогово установка светофорного объекта Т7 возле Сапоговской
СОШ планируется в 2023 году, при условии участия в программе
«Комплексное развитие сельских территорий».
Муниципальное образование Усть-Абаканский поссовет также
планирует оборудовать пешеходные переходы вблизи детских учреждений светофорными объектами Т7 в 2023 году.
 В 2024 году аналогичные мероприятия планируется выполнить в с. Московское, возле школы, в аале Доможаков, возле детского сада и школы, в с. Зеленое, возле детского сада «Рябинушка».
 В 2025 году ограждением и светофором Т7 планируется оборудовать пешеходные переходы в а. Чарков и с. Усть-Бюр.
Кроме того в районе пешеходных переходов необходимо построить недостающие пешеходные дорожки и освещение. Для этого необходимо разработать проектную документацию на строительство нового объекта и получить положительное заключение государственной экспертизы.
В связи с отсутствием денежных средств в бюджете муниципального образования Усть-Абаканский район и бюджетах поселений на реализацию данных мероприятий, администрацией Усть-Абаканского района было направлено письмо в Минтранс Хакасии о необходимости в дополнительном
финансировании указанных мероприятий.
 Таким образом, при отсутствии финансовой поддержки со стороны Республики, собственными силами выполнить мероприятия по реализации пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 по обустройству пешеходных переходов в соответствие с новыми национальными стандартами, в первоочередном порядке расположенных вблизи учебных заведений не представляется возможным.