|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | к постановлению Администрации |
|  | Усть-Абаканского муниципального  района |
|  | Республики Хакасия |
|  | от 30.12.2025 № 1278 - п |

«Приложение 18

Утверждена

постановлением администрации Усть-Абаканского района

от 29.10.2013 № 1773-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»**

Усть-Абакан

2025

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Исполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение потребителей Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  - повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;  - Подпрограмма 2 «Чистая вода»;  - Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований (рублей) – 288 991 562,64, в том числе средства:  - федерального бюджета —48 774 147,68,  - республиканского бюджета –87 627 484,92,  - районного бюджета – 152 589 930,04;  в том числе по годам:  2023 год – 51 429 788,43, из них средства:  - республиканского бюджета – 17 361 300,00,  - районного бюджета – 34 068 488,43;  2024 год –67 154 409,61, из них средства:  - федерального бюджета - 136 857,95,  - республиканского бюджета – 36 856 200,00,  - районного бюджета – 30 161 351,66,  2025 год – 46 012 163,71, из них средства:  -федерального бюджета — 5 970 689,73,  -республиканского бюджета – 19 647 104,92,  - районного бюджета – 20 394 369,06;  2026 год – 37 316 491,14, из них средства: -федерального бюджета – 10 466 600,00  -республиканского бюджета – 3 105 740,00,  - районного бюджета – 23 744 151,14;  2027 год – 34 643 725,11, из них средства:  - федерального бюджета – 7 200 000,00,  -республиканского бюджета – 5 146 940,00,  - районного бюджета – 22 296 785,11;  2028 год – 52 434 984,64, из них средства:  - федерального бюджета – 25 000 000,00,  -республиканского бюджета – 5 510 200,00,  - районного бюджета –21 924 784,64. |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30,6 %;  - увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 100 %;  - доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия до 100%. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Задача подпрограммы | Приведение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к нормативным значениям. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023- 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы (рублей) – 183 432 690,96, в том числе средства:  - федерального бюджета – 48 637 289,73,  - республиканского бюджета – 87 627 484,92,  - районного бюджета – 47 167 916,31.  в том числе по годам:  2023 год – 34 261 528,42, из них средства:  - республиканского бюджета – 17 361 300,00,  - районного бюджета – 16 900 228,42;  2024 год – 48 610 489,52, из них средства:  - республиканского бюджета – 36 856 200,00,  - районного бюджета – 11 754 289,52;  2025 год – 29 587 147,21,из них средства:  -федерального бюджета — 5 970 689,73,  -республиканского бюджета – 19 647 104,92,  - районного бюджета –3 969 352,56;  2026 год – 18 544 385,34, из них средства:  -федерального бюджета – 10 466 600,00,  -республиканского бюджета – 3 105 740,00,  - районного бюджета – 4 972 045,34;  2027 год – 17 318 940,47, из них средства:  - федерального бюджета – 7 200 000,00,  -республиканского бюджета – 5 146 940,00,  - районного бюджета –4 972 000,47;  2028 год – 35 110 200,00, из них средства:  - федерального бюджета – 25 000 000,00,  -республиканского бюджета – 5 510 200,00,  - районного бюджета –4 600 000,00. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | - Снижение доли ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене до 33,7 %;  - снижение доли ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене до 20,8 %;  - снижение доли ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене до 37,3 %. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Чистая вода»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, |
| Задача подпрограммы | Модернизация существующих и строительство новых систем водоснабжения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы (рублей) – 0,00, в том числе средства:  - федерального бюджета – 0,00,  - республиканского бюджета – 0,00,  - районного бюджета – 0,00,  в том числе по годам:  2023 год – 0,00;  2024 год – 0,00;  2025 год – 0,00;  2026 год – 0,00;  2027 год – 0,00;  2028 год – 0,00. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение доли проб воды, не соответствующих нормативным значениям, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям до 5,3 %. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Исполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задача подпрограммы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления ресурсами в рамках установленных функций и полномочий. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы (рублей) – 105 558 871,68, в том числе средства:  -федерального бюджета – 136 857,95;  - районного бюджета – 105 422 013,73;  в том числе по годам:  2023 год – 17 168 260,01, из них средства:  - районного бюджета – 17 168 260,01;  2024 год – 18 543 920,09, из них средства:  -федерального бюджета – 136 857,95,  - районного бюджета – 18 407 062,14;  2025 год –16 425 016,50, из них средства:  - районного бюджета – 16 425 016,50;  2026 год – 18 772 105,80, из них средства:  - районного бюджета – 18 772 105,80;  2027 год – 17 324 784,64, из них средства:  - районного бюджета – 17 324 784,64;  2028 год – 17 324 784,64, из них средства:  - районного бюджета – 17 324 784,64. |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение эффективности работы Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. |

**Текстовая часть муниципальной программы**

**«Комплексная программа модернизации и реформирования**

**жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»**

**1. Цель и задачи муниципальной программы**

Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» разработана с целью реализации основных направлений Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года, а именно: предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания.

Целью муниципальной программы является обеспечение потребителей Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа ориентирована на решение следующих задач:

- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

**2. Риски реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие основные группы рисков.

Внешние риски, а именно:

- природные и техногенные катастрофы, что может привести к существенному ухудшению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств бюджетов всех уровней на преодоление последствий таких катастроф (умеренный риск);

- ухудшение состояния макроэкономики, опережающие темпы инфляции, что может привести к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой.

Внутренние риски, а именно:

- финансовые риски, связанные с несвоевременным или недостаточным финансированием из республиканского и районного бюджетов (умеренный риск);

- управленческие риски, связанные с неэффективностью текущего управления реализацией муниципальной программы.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач муниципальной программы.

Способами минимизации указанных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия;

- заключение соглашения с подведомственным предприятием МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» и контроль за выполнением сторонами взятых обязательств;

- осуществление регулярного мониторинга выполнения программных мероприятий с целью своевременной корректировки и перераспределения средств муниципальной программы;

- привлечение дополнительного финансирования из внебюджетных источников (частные инвестиции).

**3. Комплекс мер по реализации мероприятий по повышению надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры**

Мероприятия по повышению надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры реализуются в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Создание в 2019 году укрупненного муниципального казенного предприятия «ЖКХ Усть-Абаканского района» позволило ежегоднопривлекать субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия для ремонта систем тепло- и водоснабжения, расположенных на территориях поселений Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия. Подразделения МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» находятся на территориях Вершино-Биджинского, Московского, Чарковского, Усть-Бюрского, Доможаковского, Райковского, Солнечного, Весенненского сельсоветов.

С целью повышения качества услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, Администрацией Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия проведена работа по сдаче объектов коммунальной инфраструктуры в концессию и аренду.

Так, в 2022 году заключены концессионные соглашения с АО «Абаканская ТЭЦ» на объекты теплоснабжения, находящиеся на территориях Опытненского и Расцветовского сельсоветов.

В 2023 году — заключены дополнительные соглашения с концессионером ООО РСО «Прогресс» на объекты водоснабжения и водоотведения на территории Опытненского сельсовета. Объекты водоснабжения и водоотведения на территориях п.Расцвет, п.Тепличный, д. Курганная сданы в аренду ГУП «Хакасресводоканал».

По итогам 2024 года, доля инженерных сетей, нуждающихся в замене, составила:

- тепловые сетей - 42,7%,

- сетей водоснабжения – 29,4%,

- сетей водоотведения – 37,3%.

Общий износ объектов коммунальной инфраструктуры по Усть-Абаканскому муниципальному району Республики Хакасия составил 66,5 %.

С 2025 года Администрация Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия принимает участие в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в рамках которого в 2025 году выполнены работыпо капитальному ремонту системы теплоснабжения села Солнечное Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (отремонтировано 368,3 метра тепловых сетей) и планируются:

- 2026 году «Строительство водопровода в с.Вершино-Биджа Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия,

- 2027 год - Капитальный ремонт системы теплоснабжения села Солнечное Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (83м),

- 2028 - Капитальный ремонт системы водоотведения от п. Расцвет до п. Тепличный.

К 2028 году планируется снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:

- тепловых сетей – 33,7;

- сетей водоснабжения – 20,8;

- сетей водоотведения – 37,3%.

В период действия программы планируется проведение мероприятий по капитальному ремонту систем теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия.

**4. Комплекс мер по реализации мероприятий по обеспечению населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами**

Мероприятия по обеспечению населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, реализуются в рамках подпрограммы «Чистая вода» путем модернизации существующих и строительства новых систем водоснабжения.

На территории Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия находится 13 муниципальных образований, 38 населенных пунктов с численностью населения на 01.01.2024 года 46 847 человек. В 11 муниципальных образованиях существуют системы централизованного водоснабжения. Доля населения, имеющего доступ (подключенного) к услугам централизованного водоснабжения, составляет 26,56 % (12 444 человек).

Доля проб воды, не соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, составила 5,3%. Качество питьевой воды, не соответствующее санитарным требованиям, объясняется наличием в подземных источниках повышенного содержания железа, марганца, хлоридов, фторидов, отсутствием очистных водопроводных сооружений, обеззараживающих установок, способных очистить воду от указанных химических элементов.

Питьевая вода не соответствует по санитарно-химическим показателям в с.Зеленое и в с.Московское.

С 2022 – 2025 построена система водоснабжения в с. Зеленое в рамках федеральной, региональной и муниципальной программ. Введение в эксплуатацию нового объекта позволит повысить качество потребляемой воды населением, а также создаст основу для дальнейшего социально-экономического развития села. Реализация данного проекта включала в себя несколько этапов, начиная от разработки проектно-сметной документации и заканчивая пусконаладочными работами.

В с. Московское с целью удаления из воды солей растворенных металлов и уменьшения уровня жесткости воды необходимо регулярно проводить техническое обслуживание комплексной станции водоподготовки (замена ионообменной смолы) на водоисточнике.

Для целей улучшения качества питьевой воды и для подключения новых потребителей к системе централизованного холодного водоснабжения в с. Московское за счет средств местного бюджета планируется разработка проектно-сметной документации на строительство нового водопровода. После подготовки необходимой документации будет подана заявка на участие в федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Приложение 1

к текстовой части муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйствав Усть-Абаканском районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок реализации | | Конечные результаты | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы  (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  в Усть-Абаканском районе» | | | | | | |
| 2 | Задача 1 «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 1 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 1.1 «Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры» | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканскогомуниципального района Республики Хакасия | 2023 | 2028 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Субсидии муниципальным казенным предприятиям на финансовое обеспечение затрат для выполнения работ, оказания услуг в рамках осуществления уставной деятельности; субсидии муниципальным казенным предприятиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация; поддержка и развитие систем коммунального комплекса. | 1. |
| Снижение доли ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене | 1.1. |
| Снижение доли ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене | 1.2. |
| Снижение доли ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене | 1.3. |
| 5 | Задача 2 «Обеспечение населения питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» | | | | | | |
| 6 | Подпрограмма 2 «Чистая вода» | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.  «Улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод» | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия | 2023 | 2024 | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Софинансирование мероприятий ГП РХ «Чистая вода» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | 2 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Региональный проект Республики Хакасия «Чистая вода» | Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия | 2022 | 2022 | Снижение доли проб воды, не соответствующих требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в общем количестве произведенных проб | Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации (строительство системы водоснабжения с.Зеленое) | 2.1 |
| 9 | Задача 3 «Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере строительства и  жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | |
| 10 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканскогомуниципального района Республики Хакасия | 2023 | 2028 | Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 3. |

Приложение 2

к текстовой части муниципальной

программы «Комплексная

программа модернизации и

реформирования жилищно-коммунального

хозяйства в Усть-Абаканском районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | |
| Базовый2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе» | | | | | | | | |
| 3 | Задача 1 «Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 4 | Показатель 1 «Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» | процентов | 66,7 | 66,5 | 66,4 | 66,3 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 5 | Показатель 1.1 «Доля ветхих тепловых сетей, нуждающихся в замене» | процентов | 36,73 | 36,7 | 42,7 | 41,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 6 | Показатель 1.2 «Доля ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене» | процентов | 29,5 | 29,45 | 29,4 | 29,35 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 7 | Показатель 1.3 «Доля ветхих канализационных сетей, нуждающихся в замене» | процентов | 22,8 | 22,6 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 8 | Задача 2 «Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» | | | | | | | | |
| 9 | Показатель 2 «Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» | процентов | 95,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Показатель 2.1 «Доля проб воды, не соответствующих требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в общем количестве произведенных проб по санитарно-химическим показателям» | процентов | 6,49 | 6,48 | 6,47 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 11 | Задача 3 «Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | |
| 12 | Показатель 3 «Доля исполненных в срок запросов вышестоящих организаций и поручений Главы Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 3

к текстовой части муниципальной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия, мероприятия. | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы бюджетных ассигнований по годам, рублей | | | | | | | Основные направления реализации |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Усть-Абаканском районе»** | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **51 429 788,43** | **67 154 409,61** | **46 012 163,71** | **37 316 491,14** | **34 643 725,11** | | **52 434 984,64** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 136 857,95 | 5 970 689,73 | 10 466 600,00 | 7 200 000,00 | | 25 000 000,00 |  |
| Республиканский бюджет | 17 361 300,00 | 36 856 200,00 | 19 647 104,92 | 3 105 740,00 | 5 146 940,00 | | 5 510 200,00 |  |
| Районный бюджет | 34 068 488,43 | 30 161 351,66 | 20 394 369,06 | 23 744 151,14 | 22 296 785,11 | | 21 924 784,64 |  |
| Управление ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (далее - Управление ЖКХ и строительства) | 51 429 788,43 | 67 154 409,61 | 46 012 163,71 | 37 316 491,14 | 34 643 725,11 | | 52 434 984,64 |  |
| **Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |  | *34 261 528,42* | *48 610 489,52* | 29 587 147,21 | 18 544 385,34 | 17 318 940,47 | | 35 110 200,00 |  |
| *Основное мероприятие 1.1 «Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры»* |  | *34 261 528,42* | *48 610 489,52* | *23 495 110,14* | *7 865 254,02* | *9 897 788,95* | | *9 342 321,21* |  |
| Мероприятие 1.1.1. «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации» | Управление ЖКХ и строительства | 110 244,81 | 318 000,00 | 439 449,30 | 220 870,00 | 0,00 | | 0,00 | 2025- Авторский надзор, строительный контроль, кадастровые работы при строительстве системы водоснабжения с.Зеленое,  2026- Авторский надзор,строительный контроль за строительством водопровода в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия |
| Мероприятие 1.1.2. «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация» | Управление ЖКХ и строительства | 525 671,36 | 302 019,05 | 1 748 097,94 | 3 940 680,31 | 3 724 949,43 | | 3 169 481,69 | Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территориях присутствия МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», в том числе: 2023 год: экспертиза проверки достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту тепловой сети с.Солнечное , разработка ПСД на капитальный ремонт тепловой сети с.Солнечное ,2024 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 7 до здания Солнечной СОШ (бесканальная прокладка),33 метра, 2025 год:Текущий ремонт напорного канализационного коллектора, расположенного в районе земельного участка по адресу: п. Тепличный, ул. Совхозная 1/1, Экспертиза зданий котельных а. Чарков, аал. Доможаков, с. Вершино-Биджа;Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту системы теплоснабжения с. Солнечное;Разработка проекта зоны санитарной защиты (ЗСО) для подземноговодозабора с. Весеннее; Капитальный ремонт систем теплоснабжения на территориях присутствия МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района». 2026 - Капитальный ремонт системы водоснабжения на водоподъеме в с.Усть-Бюр, расположенного по адресу: Республика Хакасия, с. Усть-Бюр, ул. Степная 2, Разработка проекта зоны санитарной защиты (ЗСО) для подземноговодозабора с. Весеннее, Капитальный ремонт системы водоотведения от п. Расцвет до п. Тепличный, 2027 Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территориях присутсвия МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района"  2028 - Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры на территориях присутсвия МКП "ЖКХ Усть-Абаканского района" |
| Мероприятие 1.1.3. «Субсидии муниципальным казенным предприятиям на финансовое обеспечение затрат , связанных с погашением кредиторской задолженности» | Управление ЖКХ и строительства | 15 910 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Погашение кредиторской задолженности МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района». |
| Мероприятие 1.1.4. «Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в муниципальных образованиях Республики Хакасия» | Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 17 361 300,00 | 36 856 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2023 год: поставка блочно-модульной котельной с установкой в с.Солнечное,тех. Присоединение к электрическим сетям 2024 год — строительство системы водоснабжения с.Зеленое (25 291965,68 руб.),технологическое присоединение к эл.сетям при строительстве системы водоснабжения в с.Зеленое (474 597,43.руб.), поставка блочно-модульной котельной в с.Солнечное (10 756 200.руб.), устранение кренов, усиление крепления растяжек (216041,02 руб) ; проведение повторных строительно-технических экспертиз газоотводящих стволов (дымовых труб) в котельных а.Чарков, а.Доможаков, с. Вершино-Биджа (117395,87 руб.) |
| Мероприятие 1.1.5. «Поддержка и развитие систем коммунального комплекса (софинансирование)» | Управление ЖКХ и строительства | 354 312,25 | 6 134 270,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Софинансирование мероприятий ГП РХ "Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг" по капитальному ремонту. 2023 год — поставка БМК с установкой вс.Солнечное (софинансирование), техприсоединение к электрическим сетям. 2024 год — строительство системы водоснабжения с.Зеленое (5 731 638,28 руб.),технологическое присоединение к эл.сетям при строительстве системы водоснабжения в с.Зеленое (107 552,75руб.), поставка блочно-модульной котельной в с.Солнечное (219516,33 руб.), кренов, усиление крепления растяжек (48 958,98 руб) ; проведение повторных строительно-технических экспертиз газоотводящих стволов (дымовых труб) в котельных а. Чарков, а.Доможаков, с. Вершино-Биджа (26 604,13 руб.) |
| Мероприятие 1.1.6 Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в сфере теплоснабжения | Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 2 343 208,79 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 2025 – Капитальный ремонт дымовой трубы котельной Вершино-Биджа, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район Разработка электронной модели системы теплоснабжения и плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системе теплоснабжения Усть-Абаканского района  2026- Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной в аал. Чарков  2027 Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной в а. Доможаков, расположенной по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, а. Доможаков,  ул. Школьная, 1А; Капитальный ремонт котла на котельной в а. Доможаков, расположенной по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, а. Доможаков, ул. Школьная , 1А,  2028-Капитальный ремонт котла на котельной в с. Вершино-Биджа, расположенной по адресу: РХ, с. Вершино-Биджа, ул. Полевая 1 А |
| Мероприятие 1.1.7 Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в сфере теплоснабжения (софинансирование) | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 632 066,79 | 703 703,71 | 1 172 839,52 | | 1 172 839,52 | 2025- Капитальный ремонт дымовой трубы котельной Вершино-Биджа, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, с. Вершино-Биджа, ул. Полевая, д. 1А, Разработка электронной моделисистемы теплоснабжения и плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системе теплоснабжения Усть-Абаканского района  2026- Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной в аал. Чарков  2027 - Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной в аал. Доможаков, расположенной по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, а. Доможаков, ул. Школьная , 1А; Капитальный ремонт котла на котельной в  а. Доможаков, расположенной по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, а. Доможаков, ул. Школьная , 1А  2028- Капитальный ремонт котла на котельной в с. Вершино-Биджа, расположенной по адресу: РХ, с. Вершино-Биджа, ул. Полевая 1 А |
| Мероприятие 1.1.8 Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения | Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 17 243 563,97 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2025 год Строительство системы водоснабжения с. Зеленое, |
| Мероприятие 1.1.9 Поддержка и развитие систем коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения (софинансирование) | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 1 088 723,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2025 год Строительство системы водоснабжения с. Зеленое, |
| *Основное мероприятие 1.2 Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»* |  | *0,00* | *0,00* | *6 092 037,07* | *10 679 131,32* | *7 421 151,52* | | *25 767 878,79* | 2025- Капитальный ремонт системы теплоснабжения села Солнечное Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия,  2026 - Строительство водопровода в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского района РХ  2027-Капитальный ремонт системы теплоснабжения села Солнечное Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия (83м)  2028- Капитальный ремонт системы водоотведения от п. Расцвет до п. Тепличный |
| Мероприятие 1.2.1 Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | Управление ЖКХ и строительства (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 5 970 689,73 | 10 466 600,00 | 7 200 000,00 | | 25 000 000,00 |
| Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 60 332,16 | 105 740,00 | 146 940,00 | | 510 200,00 |
| Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 61 015,18 | 106 791,32 | 74 211,52 | | 257 678,79 |
| **Подпрограмма 2 «Чистая вода»** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.1.1. «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях Республики Хакасия (софинансирование)» | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|
| Основное мероприятие 2.2. «Региональный проект Республики Хакасия «Чистая вода» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.2.1. «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности, в том числе разработка проектно-сметной документации» | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.2.2. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом)» | Управление ЖКХ и строительства (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Управление ЖКХ и строительства (республиканский бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Управление ЖКХ и строительства |  |  |  |  |  | |  |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | 17 168 260,01 | 18 543 920,09 | 16 425 016,50 | 18 772 105,80 | 17 324 784,64 | | 17 324 784,64 |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  | 17 168 260,01 | 18 543 920,09 | 16 425 016,50 | 18 772 105,80 | 17 324 784,64 | | 17 324 784,64 |  |
| Мероприятие 3.1.1. «Органы местного самоуправления» | Управление ЖКХ и строительства | 17 168 260,01 | 18 407 062,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| Мероприятие 3.1.2 «Поощрение соответствующих муниципальных управленческих команд, способствующих достижению Республикой Хакасии в 2023 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации о деятельности исполнительных органов субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является дотация (грант) из федерального бюджета)» | Управление ЖКХ и строительства (федеральный бюджет) | 0,00 | 136 857,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Поощрение соответствующих муниципальных управленческих команд, способствующих достижению Республикой Хакасии в 2023 году значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации о деятельности исполнительных органов субъекта Российской Федерации |
| Мероприятие 3.1.3. «Органы местного самоуправления» |  | 0,00 | 0,00 | 16 425 016,50 | 18 772 105,80 | 17 324 784,64 | | 17 324 784,64 | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| Мероприятие 3.1.3.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 13 189 586,51 | 12 853 536,00 | 11 774 778,25 | | 11 774 778,25 |
| Мероприятие 3.1.3.2.Фонд оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 1 828 141,95 | 4 422 761,00 | 4 054 197,59 | | 4 054 197,59 |
| Мероприятие 3.1.3.3.Содержание органов местного самоуправления | Управление ЖКХ и строительства | 0,00 | 0,00 | 1 407 288,04 | 1 495 808,80 | 1 495 808,80 | | 1 495 808,80 |

»

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия по вопросам ЖКХ и строительства - руководитель Управления ЖКХ и строительства Администрации Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия | Т.В. Новикова |